# Hoja de Ruta del Proyecto Informático (SCRUM)

Fecha de implementación del proyecto: 26 de octubre de 2025

Duración estimada: 12 semanas

Metodología: SCRUM

## Fases y Actividades:

| Actividad | Fase | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta de Constitución del Proyecto | Inicio y Planeación | 05/08/2025 | 07/08/2025 |
| DERCAS (Recolección de Requisitos) | Inicio y Planeación | 08/08/2025 | 12/08/2025 |
| Gestión de Procesos de Negocio (BPM) | Inicio y Planeación | 13/08/2025 | 17/08/2025 |
| Casos de Uso (Versión 1) | Análisis y Diseño | 18/08/2025 | 22/08/2025 |
| Ajustes a Casos de Uso | Análisis y Diseño | 23/08/2025 | 26/08/2025 |
| Aceptación de Casos de Uso | Análisis y Diseño | 27/08/2025 | 28/08/2025 |
| Sprint 1 - Desarrollo Base | Desarrollo y Pruebas | 01/09/2025 | 14/09/2025 |
| Sprint 2 - Desarrollo + Pruebas Unitarias | Desarrollo y Pruebas | 15/09/2025 | 28/09/2025 |
| Sprint 3 - Desarrollo + Pruebas Funcionales | Desarrollo y Pruebas | 29/09/2025 | 12/10/2025 |
| Sprint 4 - Pruebas No Funcionales + Seguridad | Desarrollo y Pruebas | 13/10/2025 | 20/10/2025 |
| Sprint 5 - Ajustes + Pruebas Seguridad (Iteración 2) | Desarrollo y Pruebas | 21/10/2025 | 24/10/2025 |
| Sprint 6 - Pruebas de Aceptación + Lecciones Aprendidas | Desarrollo y Pruebas | 25/10/2025 | 25/10/2025 |
| Implementación en Producción | Implementación | 26/10/2025 | 26/10/2025 |